Digital håndbog til kvalitetssikring

Indhold

- Opgavebeskrivelse
Modtagekontrol – sådan gør du!

Proceskontrol og fotodokumentation – sådan gør du!

Slutkontrol – sådan gør du!

- Modtagekontrol – skema

- Proceskontrol – skema

- Proceskontrol/fotodokumentation – skema

- Slutkontrol – skema

Elevnavn:

Hovedforløb:

Opgave:

Fag:

Dato:

Opgavebeskrivelse

Din praktikopgave skal udføres så godt og korrekt som muligt. For at sikre det, skal du udføre nogle kontroller. Kontrollerne ligger både i starten af opgaven, i løbet af opgaven, og når du har afsluttet opgaven.

Du skal udføre følgende kontroller:

- Modtagekontrol

- Proceskontrol og fotodokumentation

- Slutkontrol

Modtagekontrollen sikrer, at du bruger de rigtige materialer til opgaven, og at kvaliteten af materialerne 
er i orden.

Proceskontrollen sikrer, at du udfører arbejdet i overensstemmelse med de krav, der stilles til opgaven – herunder at tegningsmaterialet og leverandørernes anvisninger følges.

Slutkontrollen sikrer, at du finder de fejl og mangler, der evt. måtte være, og at der lægges en plan for, hvordan fejlene og manglerne kan afhjælpes eller rettes.

Når du udfører kontrollerne, skal du bruge de 4 skemaer, som er på de sidste sider i denne håndbog.  
Husk! Inden du udfylder skemaerne, skal du læse de næste afsnit, hvor der står, hvordan du udfører 
de forskellige kontroller.

Her er en beskadig palle med fugtige mursten som skal sendes retur!

Modtagekontrol – sådan gør du!

Find sammen med din lærer eller vejleder ud af,

hvad der skal kontrolleres og udfyld derefter

modtage-kontrolskemaet. Brug evt. knudepunkts-

registret, hvor I kan finde relevante knudepunkter,

som passer på din opgave.

Under punktet Særlige kontroller vurderer du og din

vejleder sammen kontrolmetoden, dvs. I finder ud af,

om varen skal kontrolleres ud fra mål, højder, diago-

nalmål, fugtindhold eller lignende. Der skal udfyldes

et skema for hvert knudepunkt.

Modtagekontrol begynder som regel altid med en kon-

trol af, at der er overensstemmelse mellem de bestilte

varer, evt. følgeseddel og de leverede varer. Vær i den

forbindelse opmærksom på evt. transportskader.

Kontrollen dokumenteres i modtagekontrolskemaet. Ved afvigelser reklameres til leverandøren, og det aftales, hvordan de konstaterede afvigelser kan afhjælpes. Hvis afvigelser og mangler har indflydelse på tidsplanen eller arbejdets kvalitet, orienteres din lærer eller vejleder, som tager stilling til problemet.

Proceskontrol og fotodokumentation – sådan gør du!

Find sammen med din lærer eller vejleder ud af, hvad der skal kontrolleres og udfyld derefter proceskontrol- og fotodokumentationsskemaerne. Brug evt. knudepunktsregistret, hvor I kan finde relevante knudepunkter, som passer på din opgave.

Kontroller skal foretages af dig selv for at sikre, at de enkelte kontroller udføres efter planen.

Proceskontroller skal udføres løbende lige fra opgavens start for at sikre, at evt. fejl, der er begået,

rettes så hurtigt som muligt og ikke gentages under den videre udførelse.

Inden en ny praktikopgave påbegyndes, skal du sikre:

- at du har det nødvendige opgavemateriale herunder tegninger, 
tekniske anvisninger mv., som knytter sig til opgaven.

- at du har fået de nødvendige instruktioner.

- at du sammen med din lærer eller vejleder har fastlagt de 
knudepunkter, der skal udføres kontroller på.

- at du har udarbejdet en kontrolplan for opgavens knudepunkter, 
evt. ved anvendelse af knudepunktsregisteret.

- at du har valgt knudepunkter for din fotodokumentation.

Under praktikopgavens udførelse skal kvalitetssikringsmaterialet opbevares i din mappe, så det hele tiden er tilgængeligt for din lærer eller vejleder.

Kontrol af lægteafstand før oplægning af tagsten!

Kontrol af membranens lagtykkelse før opsætning af fliser!

Slutkontrol – sådan gør du!
Sammen med din lærer gennemgår du opgaven. Gennemgangen opdeles i en administrativ del og en teknisk del. Den administrative del foregår i teoriundervisningen. Den tekniske del foregår på praktik-værkstedet.

Den administrative del omfatter:

- Gennemgang af din kvalitetssikringsdokumentation.

- Gennemgang af opgaven samt kontrol af, at den aftalte kvalitetsdokumentation er udført.

Den tekniske del indeholder:

- Gennemgang af de udførte arbejder (på opførelsesstedet).

- Gennemgang af knudepunkternes udførelse.

Den tekniske gennemgang skal sikre, at opgaven kan afleveres til din lærer eller vejleder uden synlige fejl og mangler.

Ved gennemgangen benyttes slutkontrolskemaet, som evt. fejl eller mangler noteres på. Det skal tydeligt fremgå, hvilke fejl/mangler der er observeret, hvor de er observeret, og hvordan de kan afhjælpes/rettes.

De tildannede tagsten er ikke limet eller fastgjort og glider derfor ned i skotrenden. 
Det er en ommer!

| Overskrift (hvad skal kontrolleres) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Kontrol af: |  | Kontrolmetode: |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Modtagekontrol

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  | Følgeseddel | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nr.: | bemærkninger: | Signatur: |

| Overskrift (hvad skal kontrolleres) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: |  | Kontrol- omfang: | Kontrolmetode: |
| 1. | Proceskontrol |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  | Følgeseddel | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nr.: | bemærkninger: | Signatur: |

| Proces-Fotodokumentation PROCEFOTODUKUMENTATION PROCES-FOTODUKUMENTATION Billede 1. indsæt tekst | Billede 2. indsæt tekst |
| --- | --- |
| Billede 3. indsæt tekst | Billede 4. indsæt tekst |
| Billede 5. indsæt tekst | Billede 6. indsæt tekst |

| Rum / facade: | Bemærkninger: | Udbedret dato / initialer: |
| --- | --- | --- |

Slutkontrol